**Femårsplan för Skånsta Vägförening, styrelsens förslag 2020**

Under de kommande fem åren planerar vägföreningen, utöver ordinarie och årligen återkommande arbeten som t.ex. vinterväghållning och underhåll av vägar genom ”snabelbilen", att genomföra följande åtgärder:

1. Slutföra byte av samtlig belysning till LED (klart 2020) med delvis fonderade medel. Ca 26 armaturer återstår.

Budgeterat: 135.000:-

1. Byte av vägnamnsskyltar. 20 st. Ca 1000:-/st  
   Budgeterat: 20.000.-
2. Fortsatt upprustning av trafikskyltningen. Komplettering av 2017 års arbeten öster om Lv276. Genomgång väster om Lv276 nu när Sjökarbyvägens omdaning är klar. SVF har Ca 100 st trafikskyltar.   
   Flera skyltar saknas, främst utmärkning av gupp. Ca 40 st behöver kompletteras eller bytas av klotter, vandalisering och ålder. Ca 1500:-/st.  
   Budgeterat: 60.000:-
3. Fortsatt deltagande i Nätverket Österåkers vägföreningar, NÖVF, med arbete för att Österåkers kommun ska ta sitt ägaransvar för 'våra' c:a 100 vägbrunnar. SVF sköter tömning mm, men tvingas juridiskt sett även att ta ansvar för underhåll och förnyelse av kommunens ägodelar á 120.000:- per havererad brunn.   
   Budgeterat: Vid behov ur fonderade medel
4. Efter behov gräva ur och förnya väg- och grönområdesdiken.
5. Grässlagning av diken rullande. Bör ske minst vart annat år med uppehåll för när dikesrensning/urgrävning sker, t.ex. öster resp. väster om Lv276. Totalt ca 1650 meter.
6. Kantskärning och rensning av diken rullande. Återkommande ca vart femte år. Ca 1650 meter.
7. Slyröjning av vägarnas sidoområden och några nära grönytor. Rullande och återkommande ca vart femte år.  
   Budgeterat: Punkterna 5, 6,7 och 8 ca 25.000:-
8. Genomföra säkerhetshöjande åtgärder, ex. gångvägar, siktförbättring, hastighetsdämpande åtgärder.
9. Se till att framför allt trottoarer hålls fria från överväxande häckar och utskjutande föremål. Hinder för sikt, gångtrafikanter, postutdelning, snöplogen etc. Därför kommer fastighetsägaren vid fara uppmanas att åtgärda det. Om så inte sker, måste SVF vidta åtgärder som kommer att debiteras fastighetsägaren.
10. Inköp/hyra av flyttbar hastighetsmätartavla och utsättning på fartsträckor  
    Budgeterat: Punkterna 9, 10 och 11 ca 30.000:-